**Retrospectiva Grupo A**

Integrantes:

Carolina

María

Michelle Cersosimo

David

Eduardo

Paolo

**¿Qué se aprendió de este sprint?**

Se adquiere una mejor comunicación entre los miembros conforme se avanza en el sprint, mejor familiarización con un equipo de trabajo relativamente grande.

Gran aprendizaje sobre el framework en general y herramientas del mismo, como el uso de Bake, uso de las convenciones, especificaciones de reglas para los atributos, clases de CakePHP para los algoritmos de encriptación y para los testCases.

Se logra ver la facilidad del desarrollo basado en MVC cuando se trabaja con varias personas, facilita la división de tareas entre los mismos y un mejor trabajo en cada.

**¿Qué se puede mejorar para el próximo sprint?**

Incrementar el tiempo de trabajo en la aplicación como tal sin tener que dedicarle tiempo a entender las herramientas de trabajo que ya se aprendieron a utilizar en este sprint tales como Rally, Github, SourceTree y CakePHP.

Mejor repartición de las tareas al inicio del sprint, mejor contabilidad de las horas trabajadas.

Lograr que las pruebas tanto unitarias, funcionales y no funcionales estén a tiempo antes de la revisión y la retrospectiva del sprint.

Seguir mejorando la comunicación en el equipo.