**Retrospectiva Grupo A**

Integrantes:

Carolina

María Taborda

Michelle Cersosimo

David

Eduardo

Paolo Rímolo

**¿Qué se aprendió de este sprint?**

Se adquiere una mejor comunicación entre los miembros conforme se avanza en el sprint, mejor familiarización con un equipo de trabajo relativamente grande.

Gran aprendizaje sobre el framework en general y herramientas del mismo, como el uso de Bake, uso de las convenciones, especificaciones de reglas para los atributos, clases de CakePHP para los algoritmos de encriptación y para los testCases.

Se logra ver la facilidad del desarrollo basado en MVC cuando se trabaja con varias personas, facilita la división de tareas entre los mismos y un mejor trabajo en cada.

**¿Qué se puede mejorar para el próximo sprint?**

Incrementar el tiempo de trabajo en la aplicación como tal sin tener que dedicarle tiempo a entender las herramientas de trabajo que ya se aprendieron a utilizar en este sprint tales como Rally, Github, SourceTree y CakePHP.

Mejor repartición de las tareas al inicio del sprint, mejor contabilidad de las horas trabajadas.

Lograr que las pruebas tanto unitarias como funcionales y no funcionales estén a tiempo antes de la revisión y retrospectiva del sprint, para que de esa manera el desarrollo de las mismas no utilice horas adicionales que no se contemplan como parte de las horas de trabajo asignadas para cada miembro dentro del sprint.

Seguir mejorando la comunicación en el equipo de manera que se facilite el trabajo entre los compañeros y para que el desarrollo de la aplicación se dé incremental e integralmente.